# INF3995 – Projet de conception d’un système informatique

# Rapport hebdomadaire d'avancement de projet

Équipe numéro 03 - Semaine du Lundi 22 octobre au Dimanche 28 octobre 2018

# Faits saillants de la présente semaine

* Fin des examens.
* Toutes les fonctionnalités du livrable 1 sont terminées en majorité.
* Décodage de la musique terminé.
* On hésite à rajouter la vidéo, car la musique était plus facile que prévue.
* Corriger problème d’envoi de requête HTTP avec un corps.

# Avancement des tâches non complétées de la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **% Avancement** | **Remarques** |
| #300 | Login administrateur et création de l'espace administrateur (livrable 2) | [Ibrahima-Sega Sangare](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/1058) | 15/10/2018 | 70% | La tâche a été débutée, mais elle a été mise en pause durant la semaine afin d’avancer sur le lecteur mp3. |
| #320 | test de charges | Benjamin Heinen | 15/10/2018 | 0% | En attente |

# Tâches réalisées complètement durant la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No de la tâche | Nom de la tâche | Responsable | Date de début | Date de fin | **Remarques** |
| #293 | Supprimer sa propre chanson (Livrable 1) | Soukaina Moussaoui | 22/10/2018 | 28/10/2018 |  |
| #318 | Jouer une chanson (Livrable 1) | [Benjamin](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/1759) Heinen | 22/10/2018 | 28/10/2018 | 😉 |
| #302 | Envoyer les musiques du client au serveur (Livrable 1) | Wassim Guellati | 22/10/2018 | 28/10/2018 |  |
| #303 | Permettre à l’usager d’obtenir un jeton pour utiliser le système (Livrable 1) | Wassim Guellati | 22/10/2018 | 28/10/2018 | Refonte de la tâche côté client et serveur. |

# Tâches planifiées pour la semaine prochaine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **Remarques** |
| #300 | Login administrateur et création de l'espace administrateur (livrable 2) | Ibrahima Séga Sangaré | 29/10/2018 |  |
| #327 | Valider que les logs sont bons ou rajouter ceux nécessaires | Ibrahima Séga Sangaré | 2910/2018 |  |
| #308 | Changement mdp administrateur (Livrable 2) | [Soukaina](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/1058) Moussaoui | 29/10/2018 |  |
| #320 | Test de charges | Benjamin Heinen | 29/10/2018 |  |
| #310 | Inverser l’ordre de passage des chansons (Livrable 2) | Benjamin Heinen | 29/10/2018 |  |

# Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :

* On profite d’avoir fini les fonctionnalités du livrable 1 pour faire les tests et voir de potentielles erreurs.
* On va passer plus de temps à perfectionner le travail déjà accompli.