# INF3995 – Projet de conception d’un système informatique

# Rapport hebdomadaire d'avancement de projet

Équipe numéro 03 - Semaine du Lundi 29 octobre au Dimanche 04 novembre 2018

# Faits saillants de la présente semaine

* On a remarqué qu’on n’utilisait pas les mêmes versions de la librairie restbed entre la carte FPGA et nos PC.

# Avancement des tâches non complétées de la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **% Avancement** | **Remarques** |
| #300 | Login administrateur et création de l'espace administrateur (livrable 2) | [Ibrahima-Sega Sangare](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/1058) | 15/10/2018 | 70% | La tâche a été débutée, mais elle a été mise en pause durant la semaine afin d’avancer d’autres tâches. |
| #320 | test de charges | Benjamin Heinen | 15/10/2018 | 0% | En attente |
| #327 | Valider que les logs sont bons ou rajouter ceux nécessaires | Ibrahima Séga Sangaré | 2910/2018 | 50% | La tâche a été ralentie par d’autres tâches. |

# Tâches réalisées complètement durant la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No de la tâche | Nom de la tâche | Responsable | Date de début | Date de fin | **Remarques** |
| #308 | Changement mdp administrateur (Livrable 2) | [Soukaina](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/1058) Moussaoui | 29/10/2018 | 04/11/2018 |  |
| #310 | Inverser l’ordre de passage des chansons (Livrable 2) | Benjamin Heinen | 29/10/2018 | 04/11/2018 |  |

# Tâches planifiées pour la semaine prochaine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **Remarques** |
| #323 | Tests end to end | Wassim Guellati | 05/11/2018 |  |
| #327 | Valider que les logs sont bons ou rajouter ceux nécessaires | Soukaina | 05/11/2018 |  |
| #320 | Test de charges | Benjamin Heinen | 05/11/2018 |  |
| #300 | Login administrateur et création de l'espace administrateur (livrable 2) | [Ibrahima-Sega Sangare](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/1058) | 05/11/2018 |  |

# Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :

* On fait en sorte de rattraper les tâches qui sont en retard.
* On assure la qualité du produit avant le livrable.