# INF3995 – Projet de conception d’un système informatique

# Rapport hebdomadaire d'avancement de projet

Équipe numéro 03 - Semaine du Lundi 05 novembre au Dimanche 11 novembre 2018

# Faits saillants de la présente semaine

* On a profité de cette semaine afin de peaufiner le rendu du premier livrable prévu le 13 novembre 2018
* On n’a plus besoin de faire le docker pour le livrable 2.

# Avancement des tâches non complétées de la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **% Avancement** | **Remarques** |
| #300 | Login administrateur et création de l'espace administrateur (livrable 2) | [Ibrahima-Sega Sangare](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/1058) | 15/10/2018 | 80% | La tâche a très peu avancé, on a privilégier |

# Tâches réalisées complètement durant la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No de la tâche | Nom de la tâche | Responsable | Date de début | Date de fin | **Remarques** |
| #323 | Tests end to end | Wassim Guellati | 05/11/2018 | 11/11/2018 | En plus d’effectuer cette tâche, nous en avons profité afin de peaufiner visuellement l’application Android. |
| #327 | Valider que les logs sont bons ou rajouter ceux nécessaires | Soukaina | 05/11/2018 | 11/11/2018 | La tâche a été réalisé par Soukaina et Sega. On a estimé qu’y affecter deux personnes était important puisque cette tâche est nécessaire pour le premier livrable. |
| #320 | Test de charges | Benjamin Heinen | 05/11/2018 | 11/11/2018 | On a remarqué plusieurs cas ou le serveur pouvait planter, suite à de trop grande surcharge. Nous avons donc pris le temps de corriger les différents problèmes. |

# Tâches planifiées pour la semaine prochaine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **Remarques** |
| #306 | Obtenir la liste des adresses mac | Wassim Guellati | 12/11/2018 |  |
| #311 | Récupérer le volume | Soukaina | 12/11/2018 |  |
| #316 | Obtenir Statistiques pour l’administrateur | Benjamin Heinen | 12/11/2018 |  |
| #300 | Login administrateur et création de l'espace administrateur (livrable 2) | [Ibrahima-Sega Sangare](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/1058) | 12/11/2018 |  |

# Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :

* On va essayer d’avoir fini la majorité des taches du livrable 2.
* On corrige certains bugs constatés sur des taches prévues pour le livrable 2.