# INF3995 – Projet de conception d’un système informatique

# Rapport hebdomadaire d'avancement de projet

Équipe numéro 03 - Semaine du Lundi 12 novembre au Dimanche 18 novembre 2018

# Faits saillants de la présente semaine

* La majeure partie de la semaine a été dédiée au refactoring du code du serveur afin d’éviter les pertes de temps par la suite.
* Les modifications au volume sont normalement terminées du côté serveur.

# Avancement des tâches non complétées de la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **% Avancement** | **Remarques** |
| #300 | Login administrateur et création de l'espace administrateur (livrable 2) | [Wassim](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/1058) Guellati | 12/10/2018 | 85% | La tâche est presque terminée. Nous cherchons à améliorer la qualité de l’interface sur la tablette et terminer le refactoring pour finir la tâche complètement. |
| #312 | Augmenter le volume côté Admin | [Ibrahima-Sega Sangare](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/1058) et Soukaina Moussaoui | 12/10/2018 | 80% | La tâche n’était planifiée mais nous l’avons quand même avancée. |
| #313 | Diminuer le volume côté Admin | [Ibrahima-Sega Sangare](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/1058) et Soukaina Moussaoui | 12/10/2018 | 80% | La tâche n’était planifiée mais nous l’avons quand même avancée. |
| #314 | Mise en sourdine côté Admin | [Ibrahima-Sega Sangare](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/1058) et Soukaina Moussaoui | 12/10/2018 | 80% | La tâche n’était planifiée mais nous l’avons quand même avancée. |
| #306 | Obtenir la liste des adresses mac | Wassim Guellati | 12/10/2018 | 10% | La refonte de l’interface sur la tablette a été considérée plus importante pour le moment. |
| #316 | Obtenir Statistiques pour l’administrateur | Benjamin Heinen | 12/10/2018 | 10% | La tâche a été légèrement avancée car le refactoring a été jugé plus urgent |

# Tâches réalisées complètement durant la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No de la tâche | Nom de la tâche | Responsable | Date de début | Date de fin | **Remarques** |
| #311 | Récupérer le volume | Soukaina Moussaoui et Ibrahima Séga Sangaré | 12/11/2018 | 18/11/2018 |  |

# Tâches planifiées pour la semaine prochaine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **Remarques** |
| #306 | Obtenir la liste des adresses mac | Wassim Guellati | 19/11/2018 |  |
| #312 | Augmenter le volume côté admin | Ibrahima Séga Sangaré et Soukaina Moussaoui | 19/11/2018 |  |
| #313 | Diminuer le volume côté admin | Ibrahima Séga Sangaré et Soukaina Moussaoui | 19/11/2018 |  |
| #314 | Mise en sourdine côté admin | Ibrahima Séga Sangaré et Soukaina Moussaoui | 19/11/2018 |  |
| #316 | Obtenir Statistiques pour l’administrateur | Benjamin Heinen | 19/11/2018 |  |
| #300 | Login administrateur et création de l'espace administrateur (livrable 2) | [Wassim](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/1058) Guellati | 19/11/2018 |  |

# Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :

* Nous espérons finir la majorité des taches restantes du livrable 2 à la fin de la semaine.
* Une partie du temps sera consacré à l’amélioration de l’interface sur la tablette.
* Le refactoring devrait être bientôt terminé.